## Slide 1
XX
Sprint计划
Sprint 1: 需求分析和基础搭建
目标: 分析需求，设计架构并完成基础搭建
第1周:
  组建团队，分配角色。
  收集和分析用户需求。
  确定系统的基本功能模块。
  设计系统架构和数据库模型。
  确定技术栈和开发工具。
第2周:
  创建Spring Boot项目。
  搭建后端服务基础架构。
  实现用户模块接口、前端页面。
  集成用户认证服务。
  进行单元测试和代码审查。
Sprint 2: 各个模块开发
目标: 开发各模块的后端和前端功能。
第1周: 宿舍管理模块
  设计宿舍管理模块的数据库表。
  实现宿舍管理的后端逻辑、前端页面。
  集成宿舍管理模块到系统中。
第2周: 学生管理模块
  设计学生管理模块的数据库表。
  实现学生管理的后端逻辑、前端页面。
  集成模块，进行功能测试。
第3周: 后勤中心模块
  设计后勤中心模块的数据库表。
  实现后勤中心的后端逻辑、前端页面。
  集成模块，进行功能测试。

## Slide 2
XX
Sprint计划
Sprint 3: 系统集成和测试
目标: 完成所有模块的集成，进行全面测试。
第1周:
  集成所有模块，确保系统整体运行流畅。
  进行系统测试，包括功能测试、性能测试等。
第2周:
  修复发现的问题和缺陷。
  优化系统性能和用户体验。
  编写用户手册和开发文档。
Sprint 4: 项目评估与经验总结
目标: 准备项目演示，进行自我评估，总结项目经验。
第1周:
  准备项目演示。
  收集成员反馈，进行自我评估。
  准备提交材料，总结项目经验